Приложение к постановлению администрации города от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2018 №\_\_\_\_\_\_

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Исполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мегиона; Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона. |
|  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки;2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;3.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Подпрограммы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»* 1. Основное мероприятие: Повышение уровня благоустройства и

комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки; * 1. Основное мероприятие: Государственная поддержка

муниципальных программ.Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»2.1. Основное мероприятие: Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;2.2. Основное мероприятие: Государственная поддержка муниципальных программ. |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - 23,4 %;Количество благоустроенных дворовых территорий - 52 ед.;Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 415 чел./час.;Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - 67,7 %;Количество благоустроенных общественных территорий - 10 ед. |
| Сроки реализации муниципальной программы  | На 2019-2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 91 443,6 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 15 940,0 тыс. рублей;в 2020 году – 18 177,6 тыс. рублей;в 2021 году – 11 465,2 тыс. рублей;в 2022 году – 11 465,2 тыс. рублей;в 2023 году – 11 465,2 тыс. рублей;в 2024 году – 11 465,2 тыс. рублей;в 2025 году – 11 465,2 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |  |

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории

1.1.Формирование благоприятной деловой среды

Реализация программы позволит повысить уровень комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий городского округа город Мегион с привлечением жителей, общественных объединений и предпринимателей городского округа.

1.2.Инвестиционные проекты

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.3Развитие конкуренции

Реализация мероприятий Программы способствует развитию конкуренции в сфере благоустройства территории городского округа город Мегион, в перспективе служит основой для достижения целей и задач Программы.

Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города Мегиона, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе: муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд; соглашения с автономным округом об обеспечении софинансирования мероприятий государственной и муниципальной программы.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

Распределение объемов финансирования, указанных в таблице 2, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы также включает:

разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанных с изменениями внешней среды;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление отчета о выполнении муниципальной программы в департамент экономической развития и инвестиций администрации города.

Координатор муниципальной программы:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности исполнителей, органов администрации города по реализации программных мероприятий;

формирует предложения по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий;

несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и обеспечивает исполнение сетевого графика реализации муниципальной программы;

размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте администрации города;

организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета города, бюджета автономного округа и внебюджетных источников, при наличии таковых.

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальной программы Координатор программы представляет в департамент экономического развития и инвестиций администрации города отчёты в соответствии постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Таблица 1 |
|   |   |   |   |   |
| Целевые показатели муниципальной программы |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11  | 12 | 13 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 19,4 | 20,3 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 23,0 | 23,4 | 23,4 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 |
| 3 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./час. | 150 | 220 | 290 | 315 | 335 | 350 | 380 | 415 | 415 |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, % | 48,4 | 51,6 | 55,6 | 59,7 | 61,7 | 63,7 | 65,7 | 67,7 | 67,7 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   Перечень основных мероприятий муниципальной программы |   |   |  Таблица 2 |
| Номер основного мероприя тия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми значениями муниципальной программы) | Координатор/ исполнитель | Источники финансирова ния | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
| всего | в том числе: |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  | 11  | 12 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |
| 1.1. | Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки (1-3) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона  | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Государственная поддержка муниципальных программ (1-3) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона  | Всего: | 43 201,6 | 7 470,0 | 7 068,6 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 36 721,3 | 6 349,5 | 6 008,3 | 4 872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 |
| местный бюджет | 6 480,3 | 1 120,5 | 1 060,3 | 859,9 | 859,9 | 859,9 | 859,9 | 859,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 1 |   | Всего: | 43 201,6 | 7 470,0 | 7 068,6 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 36 721,3 | 6 349,5 | 6 008,3 | 4 872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 |
| местный бюджет | 6 480,3 | 1 120,5 | 1 060,3 | 859,9 | 859,9 | 859,9 | 859,9 | 859,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования» |
| 2.1. | Повышение качества и комфорта территорий общего пользования (4, 5) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона  | Всего: | 5 040,4 | 1 000,0 | 4 040,4 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 4 000,0 |  | 4 000,0 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1 040,4 | 1 000,0 | 40,4 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Государственная поддержка муниципальных программ (4, 5) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона  | Всего: | 43 201,6 | 7 470,0 | 7 068,6 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 36 721,3 | 6 349,5 | 6 008,3 | 4 872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 |
| местный бюджет | 6 480,3 | 1 120,5 | 1 060,3 | 859,9 | 859,9 | 859,9 | 859,9 | 859,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 2 |   | Всего: | 48 242,0 | 8 470,0 | 11 109,0 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 | 5 732,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 40 721,3 | 6 349,5 | 10 008,3 | 4872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 | 4 872,7 |
| местный бюджет | 7 520,7 | 2 120,5 | 1 100,7 | 859,9 | 859,9 | 859,9 | 859,9 | 859,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |   | Всего: | 91 443,6 | 15 940,0 | 18 177,6 | 11 465,2 | 11 465,2 | 11 465,2 | 11 465,2 | 11 465,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 77 442,6 | 12 699,0 | 16 016,6 | 9 745,4 | 9 745,4 | 9 745,4 | 9 745,4 | 9 745,4 |
| местный бюджет | 14 001,0 | 3 241,0 | 2 161,0 | 1 719,8 | 1 719,8 | 1 719,8 | 1 719,8 | 1 719,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |   | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 1 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мегиона |   | Всего: | 75 503,6 | - | 18 177,6 | 11 465,2 | 11 465,2 | 11 465,2 | 11 465,2 | 11 465,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 64 743,6 | - | 16 016,6 | 9 745,4 | 9 745,4 | 9 745,4 | 9 745,4 | 9 745,4 |
| местный бюджет | 10 760,0 | - | 2 161,0 | 1 719,8 | 1 719,8 | 1 719,8 | 1 719,8 | 1 719,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 2 Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |   | Всего: | 15 940,0 | 15 940,0 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 12 699,0 | 12 699,0 | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 3 241,0 | 3 241,0 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 3 Управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона  |   | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

 Таблица 3

Характеристика основных мероприятий
государственной программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя |
|
| Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион |
| Задача Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Подпрограмма I «Благоустройство дворовых территорий» |
| 1.1. | Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки  | Организация и проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий домов городского округа | Таблица 1 муниципальной программы, указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2020 годы»; постановление администрации города от 08.06.2017 №1105 «Об общественном обсуждении реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском округе город Мегион»; постановление администрации города от 24.05.2017 №136 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; постановление администрации города от 03.07.2014 №1650 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Мегион». | Показатель 1 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий», %, (Д(бл.) = К(бл.)/К(общ.) \*100 , гдеД(бл.) - доля благоустроенных дворовых территорий;К(бл.) – количество благоустроенных дворовых территорий;К(общ.) – общее количество дворовых территорий, участвующих в реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов).Показатель 2. «Количество благоустроенных дворовых территорий», ед. (показатель характеризует общее количество благоустроенных дворовых территорий по итогам года). Показатель 3. «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий», чел./час. (ОТУ = Л \* Ч, гдеОТУ – объем трудового участия заинтересованных лиц;Л – количество заинтересованных лиц, принявших трудовое участие;Ч – количество часов на выполнение работ в трудовом участии.  |
| 1.2. | Государственная поддержка муниципальных программ |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион |
| Задача: Повышение качества и комфорта территорий общего пользования; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Подпрограмма II «Благоустройство территорий общего пользования» |
| 2.1. | Повышение качества и комфорта территорий общего пользования  | Организация и проведение работ по комплексному благоустройству общественных территорий городского округа, создание площадок и оборудованных мест для комфортного досуга и жизни жителей и гостей городского округа | Таблица 1 муниципальной программы, указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2020 годы»; постановление администрации города от 08.06.2017 №1105 «Об общественном обсуждении реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском округе город Мегион»; постановление администрации города от 24.05.2017 №136 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; постановление администрации города от 03.07.2014 №1650 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Мегион». | Показатель 4. «Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий»,%, (Д(бл.) = К(бл.)/ К(общ.) \*100 , гдеД(бл.) - доля благоустроенных общественных территорий;К(бл.) – количество благоустроенных общественных территорий;К(общ.) – общее количество общественных территорий. Показатель 5 «Количество благоустроенных общественных территорий», ед. (показатель характеризует общее количество благоустроенных общественных территорий по итогам года). |
| 2.2. | Государственная поддержка муниципальных программ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 4 |
| Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению |
|  |  |  |
|  |  |  |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
|
| 1 | Нежелание жителей города нести ответственность за общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, к которому относится придомовая территория с элементами благоустройства, что создает риск не своевременного ремонта объектов благоустройства дворовой территории, в частности, детский травматизм на детских площадках, не отвечающим требованиям безопасности. | Усиление координации и взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти, в том числе посредством проведения общих собраний с собственниками помещений домов, которые включены в реализацию муниципальной программы; повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности. |
| 2 | Нежелание собственников жилых помещений в многоквартирных домах принимать трудовое и/или финансовое участие в реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий. В представлении жителей города бытует мнение, что работы по устройству детских, спортивных площадок, устройству или замене контейнерных площадок, озеленению и прочему благоустройству должны осуществляться за счет бюджетных средств, в то время как указанные объекты благоустройства зачастую расположены на придомовой территории и предназначены для непосредственного пользования жителями многоквартирных домов. | Усиление координации и взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти, в том числе посредством проведения общих собраний с собственниками помещений домов, которые включены в реализацию муниципальной программы; повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   | Таблица 5 |
| Перечень объектов капитального строительства |
|   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование объекта  | Мощность | Срок строительства, проектирование | Источник финансирования |
| 1 | "Аллея Славы" | - | в период реализации муниципальной программы | средства местного и окружного бюджетов |

 15